谈判文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：GGP20221030

项目名称：云龙镇江东上院供水安装工程

采购单位：海口永祺环保设备技术有限公司

采购代理机构：海南金政采项目管理有限公司

十月制

目    录

第一章  谈 判 邀 请 函	3

第二章  报价人须知	6

第三章  用户需求书	16

第四章 合同条款（参考）	38

第五章  报价文件内容和格式	47

第六章  评审办法	63

附表1、初步审查表	66

附表2、二次报价表（评标现场代理机构提供）	67

- 第一章  谈 判 邀 请 函

受海口永祺环保设备技术有限公司（“采购人”）的委托，海南金政采项目管理有限公司（“招标人”或“招标代理机构”）就云龙镇江东上院供水安装工程项目（项目编号： GGP20221030 ）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内报价人（投标人或者供应商）提交密封报价。有关事项如下：

一、报价项目

1、项目名称：云龙镇江东上院供水安装工程

2、项目编号：GGP20221030

3、预算：41.93万元。

4、交付期：签订合同后30天完成安装服务。

5、服务内容：零星劳务（土建、管道和机电设备安装）。

6、服务地点：采购人指定

8、谈判项目及范围：详见采购清单。

二、报价人资格要求：（报价人必须具备以下条件并提供相关资格证明材料）

1、符合《政府采购法》第二十二条的规定：

2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件）或三证合一的有效企业营业执照副本（复印件））；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年任意1个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件）；

4、具有健全的财务会计制度。（提供2022年任意一个季度的财务报表复印件：资产负债表、利润表，新成立公司（不足一个月）根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）；

5、参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

- 6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

7、必须为未被列入信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录：失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)：政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(可提供查询结果截图加盖公章或提供承诺函)

8、本项目不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取

- 1、时间：2022年10月31日至2022年11月3日工作时间（早上08:30~11:30；下午14:30~17:30）；

- 2、地点：海口市蓝天路西12号世纪港C1401室；

- 3、方式：现场报名。报名时需提交的材料：

- （1）营业执照；（2）法定代表人授权委托书；（3）法定代表人身份证、授权人身份证。

- 注：提供以上材料复印件加盖公章。提供虚假材料的，报上级主管部门审查。

- 售价：人民币200元/套（售后不退）

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件截止时间：2022年11月04日15:00 时；

2、谈判时间：2022年11月04日15:00时；

3、谈判地点：海口市蓝天路西12号世纪港C1401室；

4、公告媒介：中国政府采购网、海南金政采项目管理有限公司。

注：递交响应文件时应出示和单独递交的身份证明材料

1、出示供应商代表身份证原件；

2、如供应商代表不是法定代表人/主要负责人本人，还需递交法定代表人/主要负责人授权委托书原件或复印件。

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

《进一步加大政府采购支持中小企业力度》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》。

六、采购人、招标代理机构联系方式

采购人：海口永祺环保设备技术有限公司

地  点：海口市琼山区海府路116-8号海口市水务集团有限公司

联系人：叶先生        电话： 13876384046

招标代理机构：海南金政采项目管理有限公司

地  点：海口市蓝天路西12号世纪港C1401室

电  话：黄工      联系人：0898-66754965

- 第二章  报价人须知

- 总则

- 1、名词解释

- 1.1、采购人：海口永祺环保设备技术有限公司

- 1.2、招标人（招标代理机构）：海南金政采项目管理有限公司

- 1.3、报价人（投标人或供应商）：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

- 2、适用范围

- 2.1、本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

- 3、合格的报价人

- 3.1、凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

- 3.2、报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

①报价人需在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供截图），不提供的将视为无效投标；

- 3.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 3.4、如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

- 3.5、谈判文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

- 3.6、如允许联合投标时（第一章的“报价人资格要求”），联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足报价人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

- 3.7、报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

- 4、报价费用

- 4.1、无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

- 5、谈判文件的约束力

  - 、报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

- 谈判文件

- 6、谈判文件的组成

6.l、谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请函

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款(参考)

第五章  报价文件内容和格式

第六章  评审办法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2、报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3、报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

- 7、谈判文件的澄清

7.1、报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间1个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

- 8、谈判文件的更正或补充

8.l、在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2、 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3、为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

- 报价文件

- 9、报价文件的组成

9.1、报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

- 10、报价文件的编制

10.1、报价人应按报价一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2、报价均须以人民币为计算单位。

10.3、供应商应完整地填写谈判文件中提供的《报价一览表》、《分项报价明细表》《主要技术参数响应表》等谈判文件中规定的所有内容。

10.4、供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

10.5、如果响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，使谈判小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

10.6、响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，响应文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署，不符合以上签署要求的将视为无效投标。

10.7、响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

- 11、报价保证金（本项目不需要缴纳保证金）

11.1、报价保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：0元。

11.2、报价保证金应在2022年11月04日15:00 时（北京时间）前从公司账户汇款或转账至以下指定账户，并注明所报价的项目编号及包号（如有），项目分包时请分包分别缴纳。缴纳投标保证金的银行账户：

户  名：海南金政采项目管理有限公司

开户行：平安银行海口海府支行

账  户：110 1471093 6004

11.3、若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。报价文件必须附上缴纳报价保证金的证明单据，并加盖公司公章（如银行回单或收据）。

11.4、报价保证金的退还

（1）成交人的投标保证金按相关规定退还（按相关规定收取代理费，在与采购人签订供货合同后5个工作日内无息退还）。

未成交的供应商的银行保函，公示期满后三日内退还原件；成交供应商的银行保函将在《供货合同》签订之日后5个工作日内且在提交履约担保后返还。

（2） 落标的报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.5、发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 12、报价有效期

12.l、报价有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2、在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

- 13、报价文件的数量、签署及形式

13.1、报价文件一式叁份，固定装订。其中正本壹份，副本贰份（报价文件封面需注明正副本，按包号（如有）分别制作投标文件），电子版一份（U盘，U盘必须含有PDF和Word两个版本的响应文件），报价一览表 一份。

13.2、报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3、报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须每页盖章且须经法人代表或授权代表签署和加盖公章的必须按要求签署、盖章。

13.4、报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

- 报价文件的递交

- 14、报价文件的密封及标记

- 14.l、报价人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

- 14.2、为方便报价，报价人应将报价一览表和电子版一份（U盘）密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

- 14.3、封皮上均应写明：

致：海南金政采项目管理有限公司

项目名称：云龙镇江东上院供水安装工程

项目编号：GGP20221030

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.4、报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责，且招标代理机构有权拒绝接受。

- 15、报价截止时间

15.l、报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2、若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3、在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

- 谈判及评标

- 16、谈判

16.l、招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2、报价人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购人、招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3、谈判时，纪检监督人员或报价人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容（不对各投标人/报价人公布），以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4、若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该报价人的报价文件。

- 17、谈判小组

17.1、谈判小组（评审专家组）一共3名成员，由相关专业的专家和采购人代表组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

- 18、谈判和评标

18.1、评标细则见“第六章 评审方法”。

18.2、关于政策性优惠

1.政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68 号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

1.1关于小微企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予10%的扣除，供应商为联合体的，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40％以上的，产品的价格给予4%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函” 或“残疾人福利性单位声明函”。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.2关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9 号）的要求，对获得国家市场监督管理总局发布的认证机构名录中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对于优先采购的节能产品和环境标志产品的响应单价给予1%的扣除（同时属于节能产品和环境标志产品的，响应单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。供应商提供的产品属于节能产品或环境标志产品的，应提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书。

2.提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

4.提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

如有虚假骗取政策性优惠，将依法承担相应责任。

附录1

中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注释：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附录2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________单位的__________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附录3

监狱企业声明函

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附录4

### 质疑函（格式）

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

事实依据：

法律依据：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求1：

请求1：

……

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖投标人公章。

- 授标及签约

- 19、定标原则

19.1、谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标，如此类推。

19.2、招标代理机构将在指定的网站（见第一章中的“发布媒介”）上公示成交结果。

- 20、成交通知

20.l、定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的报价人，并向成交人发出成交通知书。

20.2、成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复招标代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

20.3、成交通知书将是合同的一个组成部分。

- 21、签订合同

21.l、成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。

21.2、谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

- 22、采购代理服务费

22.1、本次采购活动采购代理服务费按相关规定（计价格[2002]1980号文、发改价格[2011]534号文）收取，由成交供应商向招标代理机构支付。

- 23、其它

23.1、本项目不召开答疑会。

# 第三章  用户需求书

一、项目概况

（1）采购单位:海口永祺环保设备技术有限公司

（2）项目名称：云龙镇江东上院供水安装工程

（3）项目编号：GGP20221030

（3）预    算：41.93万元。

（4）交付期：签订合同后30天完成安装服务。

（5）地点：采购人指定

（6）付款方式：合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付总中标款的 30 %；乙方备货完成，通知甲方检验，甲方在发货前向乙方支付总中标款的 30 %；安装完成并实现通水无误，10个工作日内甲方向乙方支付总中标款 20 %，工程竣工后由业主组织验收，验收合格后10个工作日内甲方向乙方支付总中标款 15 %；质保金留总中标款的 5 %（质保期一年后返还）。

二、工程量清单（提供以下清单安装等服务）

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单位工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1 | 定向拖拉管工作坑土石方工程 |  |  |  |
| 1.2 | 管道工程 |  |  |  |
| 1.3 | 阀门、管件及附属构筑物工程 |  |  |  |
| 1.4 | 机械进出场及机械台班 |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  | － |
| 三 | 其他项目费 |  |  | － |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | － |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  | － |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  | － |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  | － |
| 四 | 规费 |  |  | － |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  | － |
| 5 | 其中：社保费 |  |  | － |
| 五 | 税金 |  |  | － |
| 六 | 含税工程造价 |  |  |  |
| 七 | 工程设计费 |  |  |  |
| 八 | 预算编制费 |  |  |  |
| 九 | 评估费 |  |  |  |
| 十 | 青苗补偿 |  |  |  |
| 十一 | 绿化养护 |  |  |  |
| 十二 | 基本预备费 |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 定向拖拉管工作 坑土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 人工挖基坑土方 | m3 | 2.70 |  |  |  |
| 2 | 挖基坑土方 | 挖掘机挖土挖基坑土方 | m3 | 51.30 |  |  |  |
| 3 | 回填方 | 填土夯实 槽坑 | m3 | 36.00 |  |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 余土装车外运弃置，运 距10KM | m3 | 36.00 |  |  |  |
| 5 | 回填方 | 工作坑回填砂，深度50 cm | m3 | 18.00 |  |  |  |
| 6 | 拆除路面 | 拆除混凝土路面面层 实 际厚度(cm):20 | m2 | 36.00 |  |  |  |
| 7 | 拆除基层 | 人工拆除路面基层 矿( 炉)渣、砂砾 实际厚度 (cm):20 | m2 | 36.00 |  |  |  |
| 8 | 余方弃置 | 建筑垃圾装车外运弃置 ，运距10KM | m3 | 14.40 |  |  |  |
| 9 | 水泥稳定碎(砾 ) 石 | 水泥稳定碎石层铺筑 ( 厚度20cm) | m2 | 36.00 |  |  |  |
| 10 | 水泥混凝土路面 | 混凝土道路面层铺筑及 养生 (厚度20cm) | m2 | 36.00 |  |  |  |
|  | 管道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | dn160PE管安装 | dn160PE管 (1.6MPA)安 装 | m | 1500.00 |  |  |  |
| 12 | 管道试压 液压 试验 公称直径2 00mm以内 | 1.管道试压 液压试验 公称直径200mm以内 | m | 1500.00 |  |  |  |
| 13 | 管道消毒冲洗 公称直径200mm 以内 | 管道消毒冲洗 公称直径 200mm以内 | m | 1500.00 |  |  |  |
| 14 | 水平导向钻进 | 定向拖拉管DN160PE管 (含拖拉管机械的进出 场费用) | m | 1500.00 |  |  |  |
| 15 | 新旧管连接 | 新旧管连接 管径160mm 以内 | 处 | 1.00 |  |  |  |
|  | 阀门、管件及附 属构筑物工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DN100闸阀安装 | DN100闸阀安装 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 17 | DN100伸缩器安 装 | DN100伸缩器安装 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 18 | 铸铁管管件 | 双盘弯头 DN100× 90°安装 | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 | 铸铁管管件 | 双盘短管 DN100 L=0.5 M安装 | 个 | 5 |  |  |  |
| 20 | 砌筑井 | 砌筑Φ1200排泥湿井 | 座 | 1 |  |  |  |
| 21 | 砌筑井 | 砌筑Φ1200阀门井 | 座 | 2 |  |  |  |
|  | 机械进出场及机 械台班 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 场外运输 履带 式挖掘机 1m3以 内 | 1.场外运输 履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1 |  |  |  |
| 23 | 污水泵 | DN100污水泵 | 台班 | 1 |  |  |  |
| 24 | 发电机 | 30KW发电机 | 台班 | 5 |  |  |  |
| 25 | 载重汽车 | 1.载重汽车 (装载质量 ：8T) | 台班 | 1 |  |  |  |

# 第四章 合同条款（参考）

第一节   通用合同条款

具体详见最新版中华人民共和国标准施工合同范本

第二节   专用合同条款

（本专用条款仅供参考，具体以业主和成交单位合同谈判为准）

说明：合同通用条款如没有做出规定或与专用条款之规定有冲突，则以专用条款的规定为准。

1．一般约定

1.1  词语定义

1.1.1  合同当事人和人员

1.1.1.2  发包人：                             。

1.1.1.3  承包人：                 (签约后填入承包人的名称)    。

1.1.1.5  分包人：                 (签约后填入分包人的名称)    。

1.1.1.6  监理人：                     (填入监理人名称)        。

1.1.2  日期

1.1.2.1  缺陷责任期（工程质量保修期）： 工程竣工验收后一年  。

1.2  合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是按本合同协议书第1条办理  。

1.3 联络

1.3.1 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达。

2  发包人义务

2.1  提供施工场地

2.1.1发包人提供的施工场地范围为：                                    。

2.1.2承包人自行勘察的施工场地范围为：                                。

2.2  其它义务

无

3  监理人

3.1  监理人的职责和权力

(1)变更合同的范围；

(2)影响工期、质量、合同价等其他重大决定；

(3)影响工程总进度的工程暂停指示；

(4)批准因责任事故停工后的复工；

(5)对承包方变更单价要求的答复；

4  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.1  其他义务

承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
  (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 
由承包人免费完成施工过程中发生的需要进行设计、验算的工作，并于该部分工作实施前7日提交设计文件（施工组织设计部分另见相关内容），报发包人批准。
  (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：

① 每月25日前提交本月工作报告，包括项目进度情况、质量情况、投资情况及其他需要说明的情况，重点应在说明进度情况及造成原因。

② 每月25日前提交下月工作计划，包括项目进度计划、人员物资机械的投入计划、投资计划及其他需要说明的情况。

③ 发包人要求的其他计划与报表

④发包人要求的其他计划与报表。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
     全面负责本施工现场范围内（包括发包人所有的物资、设备等财物）的安全保卫工作及夜间施工照明，并承担因该部分工作不力而引起的相关责任；自费提供和维护所需的灯光、护板、栅栏、警告信号等设施及警卫人员；国家对施工安全保卫工作及夜间施工照明有规定质量要求的还应达到国家规定的要求。承包人负责工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的原因造成的伤亡外，发包人不承担承包人的任何赔偿责任。
  (4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：

①承包人必须遵守海南省地方法规，服从发包人管理部门的管理，凡涉及到承包人的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发生的费用由承包人承担。

②噪声管理费：承包人自行办理夜间施工许可手续，并负责费用，解决由于施工噪声而引起的纠纷。

③垃圾管理费：承包人自行办理垃圾弃置许可手续，并负责费用。

④场内施工道路由承包人负责硬化和整修，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交付使用前，由承包人承担，交付后由发包人承担。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按规定进行保护，并由承包人承担保护费用及由于保护不利而引起的罚款、损失等费用

(8) 施工场地清洁卫生的要求：施工工地达到安全文明工地要求，竣工后将全部废弃物清扫并运走。

5  交通运输

5.1  道路通行权和场外设施

道路通行权及场外设施的约定：由承包人自行办理，并承担有关费用，发包人应协助办理上述手续。

6 施工安全、治安保卫和环境保护

6.2承包人的施工安全责任

承包方应严格执行施工安全操作规程，确保施工安全，承包方发生人身伤亡事故由承包方负责。承包方应按国家有关规定与发包人签署安全生产事故承诺书并制定应急预案。

7  开工和竣工（完工）

7.1  异常恶劣的气候条件

7.1.1 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于150㎜的雨日超过 1天； `

（2）风速大于 10  级以上持续3天的台风灾害；

（3）日气温超过 40 ℃的高温大于 7 天；

（4）其他异常恶劣气候灾害。

7.2  承包人工期延误

（1）逾期完工违约金：因承包人原因造成工期延误，每延误一天罚款合同价款的千分之一。

（2）全部逾期完工违约金的总限额为  5% 。

如因不可抗力或政府政策调整等原因，造成工期延误，发包人不承担任何相关责任。承包人不应就上述问题向发包人提出费用索赔。

7.3工期提前

工期提前的资金约定：     无         。

8  暂停施工

8.1  承包人暂停施工的责任

(1) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：  另行约定    。

8.2  发包人暂停施工的责任

(1) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：  另行约定   。

9  工程质量

9.1工程质量要求

9.1.1工程质量验收标准 ：  合格       。

10  变更

10.1  变更的范围和内容

（1）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的     ％，关键项目：   ，单价调整方式：                 。

11.1承包人的合理化建议

11.1.1 承包人实现合理化建议的奖励金额为：    无                  。

11.2  暂估价

11.2.1（1）发包人和承包人组织采购的暂估价项目：  （签约后填入）  ；发包人组织采购的暂估价项目：   （签约后填入）  。

（2）发包人和承包人以采购方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：  。

12 价格调整

12.1 物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整:最终价格以审计为准。

13  计量与支付

13.1 预付款

13.1.1预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

13.1.2 预付款保函（担保）

（2）预付款的保函约定为： 无 。

13.1.3 预付款的扣回与还清

扣回工程款的时间、比例：

13.2工程进度付款

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

13.2.1进度付款申请单5份。

13.3  竣工（完工）结算

13.3.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式    5   份。

13.4  最终结清

13.4.1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式    5   份。

14  竣工验收（验收）

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后十日内向发包人提供竣工图、竣工资料伍份及配套贰套光盘给发包方。

15. 争议的解决

15.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式 ： 提交海南省仲裁机构仲裁  。

以上专用合同条款未尽事宜，在签订施工承包合同时予以确定及补充。

第三节   合同附件格式

附件一：

合 同 协 议 书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目     标段的施标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）响应函及响应函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）。

4. 承包人项目经理：                。

5. 工程质量符合             标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月   日                    年   月   日

附件二：

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日递交的         （项目名称）的竞争性磋商响应文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三：

预付款担保函

（发包人名称）：

根据         （承包人名称，以下称“承包人”）与                （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

注：委托代理人应附授权委托书。

# 第五章  报价文件内容和格式

一、报价文件的封面：以下为参考格式，报价人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称：

项目编号：

报 价 文 件

【正本/副本】

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

联系电话：

报价日期：       年   月   日

二、报价文件的格式、内容

请报价人参考以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码。

- 报价函（表1）

- 开标一览表（表2）

- 法定代表人/主要负责人证明书（表3）

- 授权委托书（表4）

- 投标人简介

- 供应商资格证明文件：见第一章报价人资格要求

- 报价人认为需提供的其他材料 （类似业绩等）

- 分项报价明细表（报价清单）

- 主要技术参数响应表

三、注意事项

1、所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。

表1、报价函

致：海南金政采项目管理有限公司 ：

根据贵单位项目编号为GGP20221030的报价邀请函，正式授权下述签字人

（姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价书正本一式壹份，副本一式贰份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的   天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价，即最低报价不是成交的保证。

5、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

开户行：

账  户：

法人/主要负责人或授权代表签字：               职务：

日期：

## 表2、开标一览表

项目名称：云龙镇江东上院供水安装工程

招标编号：GGP20221030

金额单位：元

| 本项目投标总报价 （大小写一致） | （小写）： |
| --- | --- |
|  | （大写）： |
| 交付期 |  |
| 备注 |  |

报价人（供应商）全称：（盖章）       授权代表（签字）：

日期：

注: 1、本项目谈判总报价包括全部服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用；

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、不接受超出采购预算的报价。

## 表4、法定代表人（主要负责人）证明书

法定代表人/主要负责人姓名在【报价人（供应商）名称】担任（职务名称）职务，是【报价人（供应商）名称】的法定代表人/主要负责人。

特此证明。

附：法定代表人/主要负责人身份证复印件

法定代表人/主要负责人：                  （签字）

报价人（供应商）：                      （盖单位章）

年    月     日

## 表5、授权委托书

致：海南金政采项目管理有限公司：

本授权委托书声明：注册于____________________（地址）的_________________（授权单位名称），法人代表/主要负责人为____________法人代表/主要负责人姓名、职务。现授权委托________________（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加海南金政采项目管理有限公司组织_____________（项目名称、项目编号）招标投标活动。代理人（被授权人）在本项目投标活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

代理人（被授权人）情况：

姓名___________________性别______年龄___________职务_______________

联系地址_____________________________________________

邮编___________________电话___________________传真_________________

身份证________________________________

投标方（公章）：

法定代表人/主要负责人（签字）：

授权日期：_______________________

代理人（被授权人）（签字）：

注：报价（投标）文件由代理人（被授权人）签署的，须同时提供法定代表人/主要负责人身份证明和法定代表人/主要负责人授权委托书。

## 投标人简介

## 供应商资格证明文件：见第一章谈判邀请函中报价人资格要求

- 1、营业执照；

2、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年任意1个月的依法缴纳企业税收证明和缴纳社保证明复印件）；

- 3、具有健全的财务会计制度{（提供2022年任意一个季度的财务报表复印件：资产负债表、利润表，新成立公司（成立不足一个月）根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）}；

- 参加本次政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

致：海南金政采项目管理有限公司

企业近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录，企业人员近三年内针对政府采购项目没有重大违法记录。

特此声明

报价人名称（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：___________________

日期：         年     月      日

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 报价人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供查询结果网页截图并加盖单位公章或提供承诺函）；

- 报价人认为需要提供的其他材料

- 主要技术参数响应表

说明：报价人必须仔细阅读谈判文件中第三章用户需求书中劳务服务要求，并对其所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作报价人完全响应。报价人必须根据所响应产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 采购内容及采购人要求内容 | 应标内容及报价人响应内容 | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未列入本表的条款 | 全部接受 | 完全响应 |  |

报价人名称（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：___________________

日期：         年     月      日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商应对谈判文件中第三章用户需求书中劳务服务要求按上表要求进行逐条响应。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

4、“页码索引”指“报价文件服务规格等要求”所对应在报价文件中的页码。

5、本项目必须全部响应，不允许存在负偏离，否则视为无效响应。

# 第六章  评审办法

- 一、评审原则

- 1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

- 2、本次评审是以谈判文件，报价文件和谈判承诺文件和最终报价（即二次报价）为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

- 3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

- 4、谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

- 二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和推荐。

- 1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和初步审查表的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 资格证明文件不全的，提供的材料不符合供应商资格要求的；

- 报价文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；

- 所提供的产品或服务不能满足采购需求的；

- 非固定价格投标的；

- 不满足采购清单主要技术参数要求的；

- 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。未通过初步评审的报价人不能进入下一阶段的评审（谈判）。通过初步评审的报价人不足三家，则本次谈判失败。

2、谈判（二次报价）

（1）谈判小组依签到顺序与符合采购文件要求的供应商进行单一谈判（可包括价格、技术与商务谈判，如用户需求书中未明确技术与商务的具体谈判内容，则只对价格进行谈判即可）；

（2）在规定时间内，进行第二次报价（最终报价）。提交最后报价的供应商如少于3家则本次采购失败。

3、推荐成交候选人

- （1）有效报价是指通过文件初审的报价人最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

- （2）采用最低评标价法的，如果有效报价达到3家或以上，谈判小组对报价人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商。

- 三、响应报价的评审要求

- 1、价格核准：谈判小组对资格审查合格供应商的最终（第二次）报价进行复核，看其是否有计算错误，如有则按供应商须知有关规定修正或澄清。

（1）报价文件中开标一览表内容与报价文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。

2、价格扣除：符合第一章报价人须知中18.2政策优惠条件的，给予相应的价格扣除。

3、价格评审：资格审查合格且经修正及价格扣除后的最终价格即为评审价格。

4、谈判小组认为报价人的报价明显低于其他通过初步审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在报价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效报价处理。

- 四、谈判、评审过程的保密性。

1、接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

- 五、接受和拒绝任何或所有报价的权利。

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

- 六、变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

- 附表1、初步审查表

项目名称：云龙镇江东上院供水安装工程

项目单位：海口永祺环保设备技术有限公司

项目编号：GGP20221030                                     日    期：2021年   月   日

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合采购文件第一章投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合采购文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 是否满足采购文件要求（60天） |  |  |  |
| 4 | 投标报价 | 投标报价是否满足采购文件要求（报价有效、不漏项、不超出采购预算） |  |  |  |
| 5 | 交付期 | 是否符合采购文件要求 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 无其他无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

[末页]

- 附表2、二次报价表（评标现场代理机构提供）